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О строительстве малоэтажного жилого дома №3
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «ИНВЕКО»

                                                             На 30.07.2014 г.

             В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые  законодательные акты Российской Федерации» подготовлены изменения к проектной декларации на малоэтажный жилой дом №3, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, п. Красный Ключ, ул. Нагорная, опубликованный на официальном сайте www.e-nkama.ru. 

П.1 Этапы и сроки реализации:   
Ведутся отделочные работы.  

Срок передачи объектов долевого строительства: IV квартал 2014 года.

Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома - не позднее 1 декабря 2014г.

П. 3 Разрешение на строительство, выданное  Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU16530000-01-34 от 27.05.2013 г. продлено до 28.05.2015 г.
Информация о Застройщике

П.5  Финансовый результат на 31.06.2014 года (убытки) – ( 0,00 руб.)

Размер кредиторской задолженности на 31.06.2014 года – 41 462 468,00 руб.  без учета кредитов и займов, поступлений инвесторов и дольщиков.

Размер дебиторской задолженности на 31.06.2014 г.- 1 983 049,00 руб.

Директор                                                                            А.М. Халаимов                           

