СТРОИТЕЛЬСТВО                                                              Дата публикации      12.12.2013г.

Внесены изменения 27 февраля 2014 г. 

Внесены изменения 28 марта 2014 г. 

Внесены изменения 09 апреля  2014 г. 

Внесены изменения 28 апреля  2014 г. 

Внесены изменения 30 июля  2014 г. 

О строительстве малоэтажного жилого дома №5
ИЗМЕНЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
ООО «ИНВЕКО»

                                                             На 30.07.2014 г.

             В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые  законодательные акты Российской Федерации» подготовлены изменения к проектной декларации на малоэтажный жилой дом №5, расположенный по адресу: Республика Татарстан, Нижнекамский муниципальный район, п. Красный Ключ, ул. Нагорная, опубликованный на официальном сайте www.e-nkama.ru. 

П.1 Этапы и сроки реализации:   

Ведутся работы по строительству 2 этажа, начало работы  по перекрытию 2 этажа. 

Срок передачи объектов долевого строительства: IV квартал 2015 года.

П. 3 Разрешение на строительство, выданное  Исполнительным комитетом Нижнекамского муниципального района РТ № RU16530000-01-36 от 27.05.2013 г. продлено до 28.05.2015 г.
Информация о Застройщике
Информация о Застройщике

П.5  Финансовый результат на 31.06.2014 года (убытки) – ( 0,00 руб.)

Размер кредиторской задолженности на 31.06.2014 года – 41 462 468,00 руб.  без учета кредитов и займов, поступлений инвесторов и дольщиков.

Размер дебиторской задолженности на 31.06.2014 г.- 1 983 049,00 руб.

Директор                                                                            А.М. Халаимов                           
